| Cele i zadania gospodarki odpadami |  |  |  |  | # T a b e l a 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## CELE I ZADANIA KRÓTKOTERMINOWE NA LATA 2004-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Termin |  |  |  |  | Punkt planu lub tabeli |
|  |  |  | 2004 | 2005 |  | 2006 | 2007 |  |
| 1. | Plany gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami | Wójt | 30.06.2004 |  |  |  |  |  |
| 2. | Program edukacyjno-informacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Utworzenie stanowiska ds. edukacji ekologicznej (SE) | Wójt |  |  |  |  |  | Pkt. 7.1.3. – Instrumenty społeczne |
|  | b) przyjęcie programu edukacyjno-informacyjnego społeczeństwa i przedsiębiorców | Starostwo Wójt |  |  |  |  |  |  |
|  | c) wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego społeczeństwa i przedsiębiorców | RCEE SE |  |  |  |  |  |  |
|  | d) prowadzenie akcji ulotkowej, wykładów, itd. | RCEE – SE |  |  |  |  |  |  |
|  | e) przekazywanie informacji o zasadach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i oczekiwanych efektach funkcjonowania systemu | SE Wójt |  |  |  |  |  |  |

| 3. |  | System gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. |  | ### Systemy selektywnego zbierania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | a) uchwalenie nowego regulaminu porządku i czystości w gminie uwzględniających selektywne gromadzenie odpadów |  | Rada Gminy |  |  |  |  |  | Pkt. 4.2.2. – Analiza wariantów realizacji celów i zadań |
|  | b) budowa systemu zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych - objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów |  | Wójt #### Firmy komunalne |  |  |  |  |  | Pkt. 5.2.1. – Zmieszane odpady balsatowe |
|  | c) budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych w miastach i wsiach zwartych – zapewnienie zbierania 15% wytwarzanych w 2006 roku odpadów - zakup pojemników - zakup sprzętu transportowego lub wyłonienie firmy odbierającej |  | Wójt Firmy komunalne |  |  |  |  |  | Pkt. 5.2.3. – Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji |
|  | d) wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) opracowanie zasad selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych – zapewnienie zbierania 20% wytworzonych odpadów w roku 2006 |  | Wójt |  |  |  |  |  | Pkt. 5.2.4. – Odpady wielkogabarytowe |
|  | f) wyznaczenie lokalizacji i budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów nietypowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) wdrożenie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) rozpoczęcie selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych – zapewnienie zbierania 15% wytworzonych odpadów w roku 2006 |  | Wójt |  |  |  |  |  |  |
|  | i) opracowanie zasad selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia – zapewnienie zbierania 15% wytworzonych odpadów w roku 2006 |  | Wójt |  |  |  |  |  | Pkt. 5.2.5. - Odpady niebezpieczne |
|  | j) inwentaryzacja materiałów zawierających azbest |  | Wójt |  |  |  |  |  |  |
|  | k) budowa gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych |  | Wójt |  |  |  |  |  | Pkt. 5.2.5. - Odpady niebezpieczne Pkt. 5.3.4. – Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l) wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych |  | Wójt Przedsiębiorca |  |  |  |  | Pkt. 5.2.5. - Odpady niebezpieczne |
|  | ł) opracowanie zasad systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych |  | Wójt |  |  |  |  | Pkt. 5.2.2. – Odpady opakowaniowe i surowcowe; |
|  | m) budowa systemu zbierania odpadów opakowaniowych: - przebudowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, szkła i tworzyw sztucznych (zakup pojemników do gromadzenia odpadów) na terenie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej – zapewnienie zbierania w 2006 roku odpadów zgodnie z przyjętymi limitami |  | Wójt Firmy komunalne |  |  |  |  |  |
|  | - zorganizowanie systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów opakowaniowych – zakup sprzętu transportowego lub wyłonienie firmy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - uzgodnienia z organizacjami odzysku |  |  |  |  |  |  | Pkt. 5.4. – Możliwości zagospodarowania odpadów |
|  | n) wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowcowych” |  |  |  |  |  |  | Pkt. 5.2.2. – Odpady opakowaniowe i surowcowe; |
|  | o)opracowanie stawek za odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie |  | Rada Gminy |  |  |  |  | Pkt. 4.2.2. – Warianty realizacji celów i zadań |
| B. |  | ### Instalacje odzysku odpadów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) działania zmierzające do utworzenia związku gmin – rejestracja Związku | Wójt Rady gmin |  |  |  |  | Pkt. 4.2.2. – Warianty realizacji celów i zadań |

| 1 | ##### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. | ##### Składowanie |  |  |  |  |  |  |
|  | a) eksploatacja składowiska odpadów w Trzesiece na zasadach określonych w decyzjach Starosty | Zarządca składowiska | Do czasu określonego przez Starostę lub Wojewodę` |  |  |  | Pkt. 5.3.5. – Składowisko odpadów |
|  | b) likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów | Wójt |  |  |  |  |  |
| 4. | Gospodarka odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego |  |  |  |  |  |  |
| A. | ##### Systemy selektywnego zbierania odpadów |  |  |  |  |  |  |
|  | a) organizacja systemu selektywnego gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | Przedsiębiorcy |  |  |  |  | Pkt. 4.1.4. – Odpady z sektora gospodarczego |
|  | b) opracowanie zasad pomocy podmiotom wprowadzającym technologie małoodpadowe | Wójt |  |  |  |  |  |
|  | c) opracowanie katalogu ulg dla podmiotów gospodarczych prowadzących działania proekologiczne | Rada Gminy |  |  |  |  |  |
|  | d) wprowadzenie ograniczenia składowania odpadów z działalności podmiotów gospodarczych | Zarządca składowiska |  |  |  |  |  |

| ###### CELE I ZADANIA DŁUGOTERMINOWE NA LATA 2008-2015 |  |  | ###### T a b e l a 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna |  | Termin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Program edukacyjno-informacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Przekazywanie informacji o efektach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) opracowanie i wdrożenie zasad ograniczania opakowań | RCEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | ### Systemy selektywnego zbierania odpadów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) wprowadzenie rozdzielnego gromadzenia szkła białego i kolorowego | Wójt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) budowa i prowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów tekstyliów | #### Wójt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Rozpoczęcie akcji likwidacji odpadów azbestu i wyrobów zawierających azbest | #### Wójt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) kontrola przepływu strumieni odpadów zgodnie z przyjętym systemem gospodarki odpadami | #### Wójt Starostwo powiatowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | ##### Składowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) likwidacja składowiska odpadów w Trzesiece | Zarządca składowiska |  | po zapełnieniu |  |  |  |  |  |  |  |

*- Dopuszcza się możliwość wcześniejszego rozpoczęcia budowy składowiska odpadów w przypadku wcześniejszego

zapełnienia składowisk dopuszczonych do eksploatacji