| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Wartość projektu | Wysokość wydatków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |
|  |  |  |  | Budżet | Kredyt | Dotacja | Budżet | Kredyt | Dotacja | Budżet | Kredyt | Dotacja | Budżet | Kredyt | Dotacja |
| 1. | Budowa Gimnazjum Publ. ze Środowisk. Domem Samopomocy – Turowie (150 tys. zł w 2002 r.) | 2002 – 2005 | 2500000 | 500000 |  |  | 430000 |  |  | 320000 |  |  | 500000 | 600000 |  |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej Spotkanie – Wilcze Laski | 2003 – 2003 | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej Dębowo – Mosina – Jelenino | 2003 – 2003 | 300000 | 130000 | 170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcelin | 2003 – 2004 | 1670000 | 20000 | 50000 |  | 400000 |  | 1200000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parsęcko (200 tys. w 2002 r.) | 2002 – 2005 | 3570000 | 50000 |  |  | 200000 | 350000 | 1000000 | 570000 |  | 1200000 |  |  |  |
| 6. | Modernizacja drogi gminnej nr 660 – Parsęcko – Parsęcko II | 2003 – 2003 | 110000 | 50000 |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Gwda Wielka | 2003 – 2003 | 70000 | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Modernizacja drogi gminnej nr 748/1 – ul. Polna w m. Gwda Wielka | 2004 – 2004 | 818000 |  |  |  | 447000 |  | 371000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa sieci wodociągowej Kusowo – Trzebiechowo | 2004 – 2004 | 262500 |  |  |  | 150000 |  | 112500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa sieci wodociągowej Żółtnica – Omulna | 2004 – 2004 | 316400 |  |  |  | 100000 | 100000 | 116400 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Modernizacja drogi gminnej nr 302/1 w m. Wilcze Laski | 2004 – 2004 | 70000 |  |  |  | 40000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rozbudowa remizy strażackiej w m. Gwda Wielka | 2004 – 2005 | 400000 |  |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa kanalizacji sanitarnej Omulna – Turowo | 2004 – 2005 | 935330 |  |  |  | 180000 |  | 420000 | 100410 |  | 234920 |  |  |  |
| 14. | Budowa kanalizacji sanitarnej Sitno - Świątki | 2004 – 2005 | 2842100 |  |  |  | 180630 |  | 421470 |  | 672000 | 1568000 |  |  |  |
| 15. | Budowa sieci wodociągowej Sławęcice – Pietrzykowo – Grąbczyn – Wierzchowo | 2005 – 2005 | 648550 |  |  |  |  |  |  |  | 350000 | 298550 |  |  |  |
| 16. | Modernizacja drogi gminnej nr 588 Parsęcko III – Parsęcko | 2005 – 2005 | 150000 |  |  |  |  |  |  | 80000 |  | 70000 |  |  |  |
| 17. | Budowa kanalizacji sanitarnej Gwda Wielka – Marcelin | 2005 – 2006 | 2516600 |  |  |  |  |  |  |  | 450000 | 1050000 | 304980 |  | 711620 |
| 18. | Budowa sieci wodociągowej Trzebiechowo – Kwakowo – Węglewo – Wierzchowo z modernizacją ujęcia wody w Wierzchowie | 2006 – 2006 | 859200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  | 459200 |
| 19. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gwda Mała | 2006 – 2006 | 648000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194400 |  | 453600 |
| 20. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dębowo – Trzesieka | 2006 – 2006 | 677600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203280 |  | 474320 |
| 21. | Budowa kanalizacji sanitarnej Mosina – Dębowo | 2006 – 2006 | 1663100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198930 | 300000 | 1164170 |
| 22. | Wymiana sieci wodociągowej i modernizacja ujęcia Gwda Wielka – Gwda Mała | 2007 – 2007 | 510000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Modernizacja dróg gminnych nr 246 i 247 w m. Trzesieka | 2007 – 2007 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Budowa kanalizacji sanitarnej Jelenino – Sitno | 2007 – 2007 | 2205500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica – Świątki | 2007 – 2007 | 170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rozbudowa szkoły w m. Parsęcko | 2007 – 2009 | 1600000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica – Omulna | 2007 - 2009 | 3170500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dalęcino – Skotniki | 2007 – 2008 | 1545500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Budowa kanalizacji sanitarnej Gałowo – Szczecinek | 2007 – 2008 | 2335700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Budowa sieci wodociągowej Trzcinno – Dobrogoszcz – Spore – Nowe Gonne | 2008 – 2008 | 770000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Modernizacja drogi gminnej Godzimierz – Gwda Wielka | 2008 – 2008 | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Modernizacja dróg Trzesieka osiedle | 2008 – 2008 | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Budowa kanalizacji sanitarnej Trzcinno – Gałowo | 2008 – 2009 | 1593050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Budowa hali sportowej w m. Turowo | 2008 – 2010 | 2200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Budowa sieci wodociągowej Dalęcino – Skotniki | 2009 – 2009 | 150500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Modernizacja drogi gminnej nr 814 – ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka | 2009 – 2009 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Modernizacja ujęcia wody w m. Turowo | 2009 – 2009 | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Budowa kanalizacji sanitarnej Spore – Trzcinno | 2009 – 2010 | 2573600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo – Węglewo – Wierzchowo | 2009 – 2010 | 2124800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wierzchowo | 2010 – 2010 | 668000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Budowa sieci wodociągowej Żółtnica – Drawień | 2010 - 2010 | 393400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Budowa sieci wodociągowej Omulna – Turowo | 2010 – 2010 | 224000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Modernizacja drogi gminnej w m. Wągrodno | 2010 – 2010 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Budowa kanalizacji sanitarnej Kusowo – Trzebiechowo | 2010 – 2010 | 2548400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Budowa kanalizacji sanitarnej Wilcze Laski – Turowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków | 2010 – 2010 | 2004000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dziki – Turowo (płatność w 2011 r.) | 2010 – 2011 | 1581000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | 50.395.330 | 850000 | 250000 | 60000 | 2227630 | 550000 | 3671370 | 1270410 | 1472000 | 4721470 | 1801590 | 900000 | 3262910 |